乐亭县项目支出绩效自评报告

（2020年度）

参考模板

项目名称：公益性公墓建设

实施单位（公章）： 社会事务办

主管部门（公章）： 乐亭县民政局

项目负责人（签章）： 王英楠

填报时间： 2021年 4 月 24 日

一、项目概况

根据《河北省人民政府办公厅关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》和《河北省民政厅关于加快推进农村公益性公墓建设的通知》文件精神，我县于乐亭县城北外环以北建立一座农村公益性公墓，预计2020年底完成建设。该公墓由占地20亩，规划墓穴数3000个，建设资金由省级财政拨款10万元和本级财政拨款40万元构成。

二、项目决策及资金使用管理情况

该项目预算资金50万元，省级财政拨款10万元，本级财政拨款40万元，实际花费49.8007万元。

三、项目组织实施情况

该项目采取工程询价方式，目前公墓建设中所有项目均已验收合格。

四、项目绩效情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建设农村公益性公墓试点数量为1个。

（2）质量指标。工程验收合格率为100%。

（3）时效指标。该工程按计划于2020年底完成建设，现已与2020年10月提前完成工程建设。

（4）成本指标。预算资金完成率99.6%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。节约土地资源，保护生态平衡，更好的服务当地居民。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度95%。

五、其他需要说明的问题

下一步，我们将继续根据《河北省人民政府办公厅关于加强农村公益性公墓建设和管理的意见》文件精神，及时总结试点经验，以点带面，保质保量的完成其他农村公益性公墓建设。

六、附表《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公益性公墓建设 | | 负责人及电话 | | 王英楠 4626115 | | | | |
| 中央主管部门 | |  | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 乐亭县民政局 | | 实施单位 | | 社会事务办 | | | | |
| 项目资金 | | 完成情况 | | 全年预算（A，万元） | | | | | 执行率（B/A) | |
|
| 年度资金总额 | 49.8007 | 50 | | | | | 99.6% | |
| 其中：中央补助 |  |  | | | | |  | |
| 地方资金 | 49.8007 | 50 | | | | | 99.6% | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 推进农村村公益性建设。 | | | | | 已于2020年10月底完成1各农村公益性公墓建设。 | | | | |
| 存在的问题: | | | | | 整改的措施与建议: | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 农村公益性公墓数量 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15 |  | | |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 15 | 2020年底 | 2020年10月 | 15 |  | | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 10 | 100% | 99.6% | 9.96 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效益 指标 | 节约土地资源，保护生态平衡，更好的服务当地居民。 | 40 | 100% | 100% | 40 |  | | |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≧90% | 95% | 9.5 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| …… |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | | **100** | 100% | 99.46% | 99.46 |  | | |